# Desafio Tech: Projeto "OmniConnect – Gestão Inteligente de Serviços"

### 📋 O Cenário

Muitas empresas de serviços (clínicas, escritórios de advocacia, oficinas premium) sofrem com dois problemas:

- Fricção no Atendimento: Clientes preferem o WhatsApp, mas os dados se perdem em conversas informais.

- Falta de Visibilidade: O prestador de serviço não consegue gerir a demanda e o cliente não tem um histórico estruturado do que foi tratado.

O Objetivo: Criar uma plataforma onde o cliente inicia o atendimento via WhatsApp (Chatbot com IA), os dados são processados e sincronizados em tempo real, e ambos (Cliente e Fornecedor) utilizam um App em Flutter para gerir o ciclo de vida do serviço.

### 🛠️ Requisitos Técnicos (Obrigatórios)

- Frontend (Mobile/Web): Aplicação em Flutter com dois perfis de acesso:

  - Cliente: Visualiza status, histórico de chats, documentos e recebe notificações.

  - Fornecedor: Dashboard de gestão, controle de agenda e interação com os dados extraídos pela IA.

- Backend: API robusta em Node.js ou FastAPI (Python).

- Inteligência Artificial:

  - Uso de LangChain para orquestração.

  - Implementação de RAG (Retrieval-Augmented Generation) para que o bot responda com base em documentos técnicos ou regras de negócio da empresa.

  - Integração com WhatsApp Business API (Cloud API).

- Infraestrutura e Dados:

  - Banco de dados: MongoDB ou PostgreSQL.

  - Notificações Push: Firebase Cloud Messaging (FCM).

  - Hospedagem: Recomendado o uso de containers (Docker/LXC).

### 📅 Cronograma de Execução (4 Semanas)

#### Semana 1: Fundação e Conectividade

- Back-end: Setup da API e conexão com o banco de dados.

- WhatsApp: Configuração do Webhook da Cloud API e "Hello World" de mensagens.

- Flutter: Estrutura base do App (Navegação, Auth e Temas).

- Entrega: Webhook recebendo e logando mensagens do WhatsApp no banco.

#### Semana 2: O "Cérebro" (IA e RAG)

- LangChain: Implementação da lógica de atendimento.

- RAG: Criação do Vector Database (ex: Pinecone, Chroma ou PGVector) com os documentos de conhecimento da empresa.

- Sincronização: Toda interação no WhatsApp deve atualizar o status no banco de dados para o App Flutter.

- Entrega: Bot respondendo dúvidas complexas via WhatsApp com base em documentos.

#### Semana 3: Experiência do Usuário (Flutter + Firebase)

- App Cliente: Tela de acompanhamento e histórico.

- App Fornecedor: Painel de controle de atendimentos.

- Firebase: Configuração do FCM para que, quando o bot finalizar uma triagem no WhatsApp, o fornecedor receba uma notificação "Novo Serviço Pendente".

- Entrega: Apps funcionalmente integrados ao banco de dados.

#### Semana 4: Refino, Testes e Pitch

- Tratamento de erros e casos de borda (mensagens de áudio, imagens).

- Documentação da API (Swagger/Postman).

- Preparação de uma demo de 10 minutos simulando o fluxo ponta a ponta.

- Entrega Final: Código no GitHub, Documentação e Apresentação.

### 👥 Formação dos Grupos (5 a 6 Integrantes)

Sugestão de papéis para os alunos:

- Tech Lead / Backend: Responsável pela arquitetura da API e segurança.

- AI Specialist: Focado em LangChain, RAG e integração com LLM.

- Flutter Developer (Client-side): UI/UX e consumo da API para o cliente.

- Flutter Developer (Provider-side): Dashboards e regras de negócio do fornecedor.

- DevOps & QA: Firebase, notificações, deploy (LXC/Docker) e testes integrados.

### 🎯 Critérios de Avaliação

- Integração Real: O dado enviado no WhatsApp aparece no App Flutter em < 2 segundos?

- Qualidade da IA: O uso das tools (MCP, RAG, SKILLS, PIPELINE) está evitando alucinações e retornando informações relevantes da base de conhecimento?

- UX/UI: O App é intuitivo para um usuário leigo?

- Robustez: O sistema trata mensagens que não são texto (ex: o usuário manda uma foto)?

Dica: "Não foquem apenas no código, mas em como a IA reduz o trabalho manual do fornecedor ao extrair dados importantes da conversa de forma automática."